**Reporte de Estado Semanal**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo: | **Reportalo** |  |  |
| Ciclo: | **1** | Semana: | **1** |

1. Tareas/tiempos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Lo planeado** | **Lo real (actual)** |
| Horas de trabajo de la semana | 25 | 9 |
| Valor planeado/ganado de la semana | 0.25/0.25 = 1 | 0.25/0.08 = 3.125 |
| Horas de trabajo acumulado | 25 | 9 |
| Valor planeado/ganado acumulado | 0.25/0.25 = 1 | 0.25/0.08= 3.125 |

El proyecto va: **atrasado** (atrasado, adelantado o a tiempo)

Semanas de desfase: **2.12**

Si se continúa con este ritmo el proyecto terminará en la semana: **11,5**

1. Calidad

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Lo planeado** | **Lo real (actual)** |
| Defectos eliminados de la semana | 0 | 0 |
| Defectos eliminados acumulados | 0 | 0 |

Si se continúa con esta tendencia la calidad del producto final será: **buena** (buena/mala)

1. Soporte

Jerarquía de repositorio de GitHUb

|  |  |
| --- | --- |
| *Commits* en la semana |  |
| *Commits* acumulados |  |
| LOC del proyecto (totales) |  |

1. Análisis

Aspectos positivos:

* **al momento de trabajar en grupo somos muy proactivos y nos enfocamos en las labores asignadas**

Aspectos por mejorar:

* **Dedicar de una mejor manera las horas de trabajo extraclase y trabajar de manera constante y no con trabajo acumulado para evitar trabajar bajo presion**
* **Buscar mas documentacion sobre los diferentes aspectos en la realizacion de la aplicacion (diseños, formatos)**
* **aprovechar de una mejor manera los espacios de clase para adelantar el proyecto con la respectiva asesoria del profesor**
* **falta de comunicacion interna en el grupo**

PIP del grupo:

|  |
| --- |
|  |